РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации сельского поселения Гагаринский сельсовет

Лев - Толстовского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

19.02.2021 года                                      с. Гагарино                                     № 8-р

Об утверждении плана-графика перевода

в электронный формат  массовых социально

значимых муниципальных  услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях реализации мероприятий по  цифровой  трансформации муниципальных услуг

1. Утвердить  план – график перевода в электронный  формат массовых социально  значимых муниципальных услуг.

2. Ответственным исполнителем назначить специалиста 1 разряда Фефелову Г.Ю.

3.   Контроль за  исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Гагаринский сельсовет                                                      Е.К.Цыганова

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Гагаринский сельсовет

№ 8-р от 17.02.2021г.

План-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией  сельского поселения Гагаринский сельсовет

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Гагаринский (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г. № 600) | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Гагаринский (в соответствии с административным регламентом) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размещение информации о муниципальной услуге на региональном портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области (РПГУ) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ | Обеспечение возможности подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ и (или) РПГУ | Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и (или) РПГУ | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕПГУ и (или) РПГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
| 1 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Фефелова Г.Ю.. специалист 1 разряда сельского поселения Гагаринский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района | 1 мая 2021 | 1 ноября 2021 | 1 ноября 2021 | 1 декабря 2021 | 1 декабря 2021 |
| 2 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Фефелова Г.Ю.. специалист 1 разряда сельского поселения Гагаринский сельсовет Лев | 1 мая 2021 | 1 ноября 2021 | 1 ноября 2021 | 1 декабря 2021 | 1 декабря 2021 |
| 3 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Присвоение адреса объектам недвижимости | Фефелова Г.Ю.. специалист 1 разряда сельского поселения Гагаринский сельсовет Лев | 1 марта 2021 | 1 апреля 2022 | 1 апреля 2022 | 1 декабря 2022 | 1 декабря 2022 |
| 4 | Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов) | Выдача выписки из похозяйственной книги | Фефелова Г.Ю.. специалист 1 разряда сельского поселения Гагаринский сельсовет Лев | 1 марта 2021 | 1 сентября 2021 | 1 сентября 2021 | 1 декабря 2021 | 1 декабря 2021 |